Bechtle GmbH & Co. KG · Gottlieb-Daimler-Straße 2 · 68165 Mannheim

# Azure Landing Zone – Konzept und Umsetzungsfahrplan

Zielbild, Governance, Netzwerk, Sicherheit, Betrieb und Roadmap auf Basis des Microsoft ALZ Bicep Accelerator

Leistungsgrenze: Dieses Konzept umfasst den Aufbau der Azure Landing Zone (Grundgerüst, Governance, Netzwerk, Sicherheit, Betrieb) sowie eine initiale Pilotierung. Produktive Vollmigration, Anwendungs-Onboarding und laufender Betrieb sind eigenständige Folgeprojekte und nicht Bestandteil dieses Dokuments.

# Management Summary

Eine Azure Landing Zone ist die standardisierte, governance-konforme Grundstruktur für den Betrieb von Anwendungen und Workloads in Microsoft Azure – von Anfang an sicher, regelkonform und skalierbar. Sie definiert Management-Gruppen, Zugriffsrechte, Richtlinien, Netzwerk-Konnektivität und Monitoring als einheitliches Fundament, auf dem beliebige Fachapplikationen aufsetzen können.

Bechtle setzt auf den offiziellen Microsoft ALZ Bicep Accelerator – kein Eigenbau, sondern das von Microsoft entwickelte und gepflegte Referenz-Framework. Das gewährleistet Wartbarkeit, Herstellersupport und einfache Übernahme künftiger Updates. Der gesamte Aufbau erfolgt als Infrastructure as Code (Bicep, Azure Verified Modules) und wird über generierte CI/CD-Pipelines mit passwortloser Anmeldung (OIDC) reproduzierbar betrieben.

Die vier Kernnutzen im Überblick:

Governance und Policies: 149 Policy-Definitionen, 42 Initiativen und 123 konkrete Richtlinien-Zuweisungen sorgen für automatisierte Leitplanken (Guardrails) auf allen Verwaltungsebenen – von Sicherheitsanforderungen bis zur Ressourcen-Klassifizierung.

Netzwerk-Hub: Ein zentrales Hub-and-Spoke-Netzwerk (Azure Firewall, Bastion, Private DNS, optionale VPN/ExpressRoute-Anbindung) stellt sichere Konnektivität für alle Workloads bereit.

Sicherheit und Defender: Microsoft Defender for Cloud wird automatisch über Policy-Zuweisungen aktiviert und liefert eine durchgehende Sicherheitsbaseline für Subscriptions, VMs, Datenbanken und Containerworkloads.

Automatisierung und IaC: 18 geordnete Deployment-Stufen, vollständig als Code versioniert und über What-If-Previews abgesichert, gewährleisten reproduzierbare, nachvollziehbare und rückrollbare Änderungen.

Kostensteuerung: Im Microsoft-Standard entstehen ca. € 5.800/Monat (primär durch doppelte Firewalls, DDoS Protection und Gateways in zwei Regionen). Bechtle empfiehlt für den Einstieg einen kostenarmen Pilot-Pfad: Netzwerk-Typ »none« deployt zunächst nur Management-Gruppen, Policies und Logging (≈ € 0), bevor Netzwerkdienste schrittweise nach Bedarf aktiviert werden.

Empfohlener Einstieg: Pilot mit einer Subscription, network_type: none, Policies im DoNotEnforce-Modus (audit-only). Kein Kostenrisiko – volles Governance-Fundament vom ersten Tag an.

# 1. Ausgangslage und Zielsetzung

## 1.1 Ausgangslage

Der Kunde steht am Beginn seiner Azure-Reise: eine bestehende Subscription, noch kein etabliertes Cloud-Governance-Modell und kein vorheriger Kickoff. Es gibt keine strukturierten Leitplanken für Sicherheit, Zugriffsrechte oder Netzwerk-Konnektivität. Ressourcen werden ad hoc und ohne einheitlichen Rahmen erstellt.

Diese Ausgangssituation bietet die Chance, von Anfang an auf einer soliden, industrieerprobten Grundlage aufzubauen – statt technische Schulden durch nachträgliche Governance-Nachrüstung zu akkumulieren.

## 1.2 Zielbild

Das Zielbild ist eine standardisierte, mandantenweite Azure-Grundstruktur als stabiles Fundament für alle künftigen Workloads:

Management-Group-Hierarchie (12 MGs) als strukturierter Verwaltungsrahmen für alle Subscriptions

Vollständiges ALZ-Policy-Set für automatische Governance-Durchsetzung ohne manuelle Eingriffe je Workload

Zentrales Logging und Monitoring als einheitlicher Sicherheits- und Betriebs-Backbone

Hub-and-Spoke-Netzwerk für sichere, private Konnektivität zwischen Workloads und On-Premises

Reproduzierbares Infrastructure-as-Code-Modell für nachvollziehbare, audit-fähige Änderungen

## 1.3 Abgrenzung

Die Azure Landing Zone ist das Fundament – nicht die Anwendung. Migration bestehender Workloads, Anwendungsentwicklung und laufender Applikationsbetrieb sind eigenständige Folgeprojekte. Der Scope dieses Konzepts endet mit der betriebsbereiten Landing Zone.

## 1.4 Erfolgskriterien

| Erfolgskriterium | Messgröße / Nachweis |
| --- | --- |
| Management-Group-Hierarchie steht | 12 MGs im Azure Portal sichtbar, Tenant Root → alz → Unterebenen |
| Policies greifen | 123 Assignments aktiv; Azure Policy Compliance-Report zeigt Ergebnisse |
| Zentrales Logging aktiv | Log Analytics Workspace vorhanden; Activity Logs aller Subscriptions fließen ein |
| Netzwerk-Hub bereit | Hub-VNet und Firewall-Policy vorhanden; Spoke kann gepeert werden |
| IaC reproduzierbar | Pipeline deployt ohne Fehler; What-If zeigt »keine Änderungen« nach Apply |

# 2. Methodik und Vorgehen

## 2.1 Microsoft ALZ Bicep Accelerator

Grundlage ist der offizielle Microsoft ALZ Bicep Accelerator. Dieser Ansatz statt eines Eigenbaus bietet folgende Vorteile:

Standard: Microsoft-Standard: dieselbe Basis, die Microsoft für Azure Landing Zones empfiehlt und für tausende Enterprise-Kunden einsetzt

Wartbarkeit: Wartbarkeit: Updates werden vom Microsoft-Team gepflegt; neue ALZ-Versionen durch einfache Modulaktualisierung übernehmbar

Policy-Set: Vollständiges Policy-Set: 149 Definitionen, 42 Initiativen, 123 Assignments – automatisch aus der öffentlichen Microsoft Container Registry (MCR) bezogen

AVM: Azure Verified Modules (AVM): alle IaC-Bausteine sind geprüfte, Microsoft-zertifizierte Bicep-Module (22 Module im Einsatz)

## 2.2 Infrastructure as Code und Pipelines

Deklarativ: Templates beschreiben den Zielzustand – Azure stellt sicher, dass er erreicht wird

Versioniert: jede Änderung nachvollziehbar, rückrollbar und audit-fähig (Git-History)

Passwortlos: OIDC Federated Identity – keine Passwörter oder Zertifikate in Pipelines

What-If vor Apply: Pipeline zeigt geplante Änderungen zur Freigabe, bevor etwas ausgeführt wird

Approval-Gate: explizite Freigabe erforderlich, bevor die Pipeline Änderungen am Tenant vornimmt

## 2.3 18 geordnete Deployment-Stufen

| # | Stufe | Scope | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governance – Intermediate Root | Tenant | alz-Root-MG + volles ALZ-Policy-Set (149 Defs / 42 Initiativen / 17 Assignments) |
| 2 | Governance – Landing Zones | Tenant | landingzones-MG + 53 Assignments |
| 3 | Governance – LZ Corp | Tenant | landingzones-corp + 5 Assignments (Deny Public Endpoints/IP, Hybrid Networking, Private DNS) |
| 4 | Governance – LZ Online | Tenant | landingzones-online |
| 5 | Governance – LZ Local | Tenant | landingzones-local + 1 Assignment (ALDO Services) |
| 6 | Governance – Platform | Tenant | platform-MG + 40 Assignments |
| 7 | Governance – Platform Connectivity | Tenant | platform-connectivity + 1 Assignment (DDoS-VNET) |
| 8 | Governance – Platform Identity | Tenant | platform-identity + 4 Assignments |
| 9 | Governance – Platform Management | Tenant | platform-management |
| 10 | Governance – Platform Security | Tenant | platform-security |
| 11 | Governance – Sandbox | Tenant | sandbox + Enforce-ALZ-Sandbox Guardrails |
| 12 | Governance – Decommissioned | Tenant | decommissioned + Enforce-ALZ-Decomm Guardrails |
| 13 | RBAC – Platform | Tenant | Rollen-Zuweisung auf platform-MG |
| 14 | RBAC – Platform Connectivity | Tenant | Rollen-Zuweisung auf connectivity-MG |
| 15 | RBAC – Landing Zones | Tenant | Rollen-Zuweisung auf landingzones-MG |
| 16 | Core Logging | Sub | Log Analytics Workspace, 3 DCRs, Managed Identity (avm/ptn/alz/ama:0.2.0) |
| 17 | Hub Networking | Sub | Hub-VNets, Firewall, Bastion, Gateways, DNS (aktiv bei hubNetworking) |
| 18 | Virtual WAN | Sub | vWAN, vHub, Firewall (aktiv bei vwanConnectivity; Stufe 17 und 18 exklusiv) |

## 2.4 Qualitätssicherung

Alle 20 Bicep-Templates werden offline gegen die MCR gebaut und validiert – ohne Azure-Login. Die statische Validierung (bicep build) läuft in der CI-Pipeline. Status: 20/20 Templates grün, 0 Errors, 0 Warnings (Bicep 0.44.1).

# 3. Zielarchitektur

Die nachfolgende Abbildung zeigt die vollständige Azure Landing Zone-Zielarchitektur auf Basis des Hub-and-Spoke-Modells: Management-Group-Hierarchie, Subscriptions, Netzwerktopologie, Identität, Sicherheit und DevOps-Pipeline im Überblick.

Abb. 1: Azure Landing Zone – Hub-and-Spoke-Zielarchitektur (Quelle: Microsoft Cloud Adoption Framework, learn.microsoft.com)

## 3.1 Management-Group-Hierarchie

Die Management-Group-Hierarchie strukturiert alle Azure-Subscriptions des Kunden nach Zweck und Sicherheitsanforderungen. Policies, RBAC-Zuweisungen und Budgets werden auf MG-Ebene definiert und an alle untergeordneten Subscriptions vererbt.

Tenant Root
└─ alz  (Intermediate Root)
   ├─ alz-platform
   │   ├─ alz-platform-connectivity   → Hub-Netzwerk, Firewall, DNS
   │   ├─ alz-platform-identity       → Identity-Dienste
   │   ├─ alz-platform-management     → Logging, Monitoring
   │   └─ alz-platform-security       → Security-Tooling
   ├─ alz-landingzones
   │   ├─ alz-landingzones-corp       → intern, keine Public Endpoints
   │   ├─ alz-landingzones-online     → internetseitige Workloads
   │   └─ alz-landingzones-local      → souverän / vertraulich
   ├─ alz-sandbox                     → Experimente (gelockerte Policies)
   └─ alz-decommissioned              → Stilllegung (gesperrt)

| Management Group | Parent | Zweck |
| --- | --- | --- |
| alz (Intermediate Root) | Tenant Root | Einstieg für alle ALZ-Policies; alle anderen MGs erben von hier |
| alz-platform | alz | Container für alle Plattform-Dienste-Subscriptions |
| alz-platform-connectivity | alz-platform | Hub-Netzwerk, Firewall, DNS, Gateway-Subscriptions |
| alz-platform-identity | alz-platform | Identity-Dienste (AD DS, Entra Connect – Roadmap) |
| alz-platform-management | alz-platform | Logging (Log Analytics), Monitoring, Operations |
| alz-platform-security | alz-platform | Security-Tooling, Defender-Konfiguration |
| alz-landingzones | alz | Container für alle Workload-Subscriptions |
| alz-landingzones-corp | alz-landingzones | Interne Workloads ohne Public Endpoints; strengste Policies |
| alz-landingzones-online | alz-landingzones | Internetseitige Workloads (z. B. Public APIs, Websites) |
| alz-landingzones-local | alz-landingzones | Souveräne / vertrauliche Workloads (Azure Local) |
| alz-sandbox | alz | Experimentier-Bereich mit gelockerten Policies |
| alz-decommissioned | alz | Stilllegungszone; Ressourcen-Erstellung gesperrt |

Abb. 2: Management-Group-Hierarchie mit Policy-Vererbung (Quelle: Microsoft Cloud Adoption Framework)

## 3.2 Subscription-Strategie

Der Einstieg erfolgt mit einer einzelnen Subscription (Single-Subscription-Setup). Alle vier Plattform-Rollen (Management, Connectivity, Identity, Security) werden auf dieselbe Subscription abgebildet. Die Trennung in vier dedizierte Platform-Subscriptions kann jederzeit nachgeholt werden – die MG-Hierarchie und alle Policies bleiben dabei unverändert.

| Phase | Subscription-Modell | Anforderung | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot / Start | 1 Subscription – alle Plattformrollen | EA / MCA / Pay-as-you-go | Sofort starten |
| Produktionsbetrieb | 4 dedizierte Platform-Subscriptions | EA / MCA | Nach Pilot |
| Workload-Skalierung | Je Workload eigene Sub in Corp/Online/Local | EA / MCA | Bei Bedarf |

Hinweis: Kein Free-Tier-Account. Alle benötigten Resource Provider werden durch den Accelerator automatisch registriert.

## 3.3 Namens- und Regionskonzept

Primärregion: Germany West Central (germanywestcentral). Sekundärregion: North Europe (northeurope). Die Namensvergabe folgt dem Microsoft-Standard ohne Präfix oder Postfix.

| Element | Konvention / Bereich |
| --- | --- |
| Management Groups | alz, alz-platform, alz-platform-{connectivity,identity,management,security}, alz-landingzones, … |
| Resource Groups | rg-alz-<zweck>-<region> |
| Logging | law-alz-<region>, mi-alz-<region>, dcr-*-alz-<region> |
| Netzwerk-Ressourcen | vnet-alz-hub-<region>, afw-alz-<region>, bas-alz-<region> |
| Hub-VNet Primär | 10.0.0.0/22 (Germany West Central) |
| Hub-VNet Sekundär | 10.1.0.0/22 (North Europe) |
| Spoke-Netz (Beispiel) | 10.2.0.0/24 (überlappungsfrei zu Hubs und On-Premises) |

# 4. Governance und Policies

Das Herzstück der Azure Landing Zone ist das vollständige ALZ-Policy-Set, bezogen über avm/ptn/alz/empty:0.3.6. Statt eines schlanken Eigenbau-Sets wird das vollständige, von Microsoft gepflegte Policy-Framework ausgerollt.

▶ Vollständige Referenz: Alle 12 Management Groups, 149 Policy-Definitionen, 42 Initiativen, 123 Assignments, 5 RBAC-Rollen und 20 Bicep-Module sind konkret und namentlich dokumentiert in: Azure-Landing-Zone-ALZ-Referenz.docx

| Komponente | Anzahl | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Policy-Definitionen (Custom) | 149 | Monitoring (55), Network (20), Storage (16), SQL (13), Guardrails je Dienst … |
| Policy-Set-Definitionen (Initiativen) | 42 | Deploy-MDFC-Config, Deploy-Private-DNS-Zones, Enforce-Guardrails-* je Dienst, Enforce-ACSB … |
| Policy-Assignments | 123 | Direkt zugewiesen auf 9 MG-Ebenen; Kind-MGs erben zusätzlich |
| Custom RBAC-Rollen | 5 | Subscription-Owner, Security-Operations, Network-Management, Application-Owners, Network-Subnet-Contributor |

## 4.1 Assignment-Verteilung je Management-Group-Ebene

| Management Group | Assignments | Repräsentative Beispiele |
| --- | --- | --- |
| alz (Intermediate Root) | 17 | Deploy-MDFC-Config-H224, Deploy-MDEndpoints, Deploy-AzActivity-Log, Enforce-ACSB |
| alz-landingzones | 53 | Deny-Storage-http, Deny-MgmtPorts-Internet, Deploy-VM-Monitoring, Enforce-Guardrails-* |
| alz-landingzones-corp | 5 | Deny-Public-Endpoints, Deny-Public-IP-On-NIC, Deny-HybridNetworking, Deploy-Private-DNS-Zones |
| alz-landingzones-online | 0 | (erbt von landingzones) |
| alz-landingzones-local | 1 | Enforce-ALDO-Services |
| alz-platform | 40 | Deploy-VM-Monitoring, Enforce-Backup, Enforce-Guardrails-*, DenyAction-DeleteUAMIAMA |
| alz-platform-connectivity | 1 | Enable-DDoS-VNET |
| alz-platform-identity | 4 | Deny-MgmtPorts-Internet, Deny-Public-IP, Deny-Subnet-Without-Nsg, Deploy-VM-Backup |
| alz-platform-management | 0 | (erbt von platform) |
| alz-platform-security | 0 | (erbt von platform) |
| alz-sandbox | 1 | Enforce-ALZ-Sandbox |
| alz-decommissioned | 1 | Enforce-ALZ-Decomm |
| Summe | 123 |  |

## 4.2 DoNotEnforce-Modus für sanftes Onboarding

Viele Assignments – insbesondere die Enforce-Guardrails-*-Initiativen – sind im Auslieferungszustand auf DoNotEnforce gesetzt. Policies werden ausgewertet und im Compliance-Dashboard sichtbar, aber keine Ressource wird blockiert. Das ermöglicht ein sanftes, nicht-unterbrechendes Onboarding:

Phase 1 – Audit-first: DoNotEnforce für alle Initiativen; Compliance-Dashboard zeigt Handlungsbedarf ohne Produktionsunterbrechung

Phase 2 – Selektives Enforcing: Initiativen je Workload-Typ und Compliance-Anforderung auf »Enabled« schalten

Phase 3 – Vollständiges Enforcement: alle relevanten Guardrails aktiv nach erfolgreicher Remediation

## 4.3 Was die Policies konkret bewirken

| Policy-Typ | Beispiele | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Verschlüsselung | Deny-Storage-http, Enforce-TLS-SSL | Erzwingt HTTPS/TLS für alle Storage-Accounts und Services |
| Netzwerk | Deny-Subnet-Without-Nsg, Deny-MgmtPorts | Jedes Subnetz braucht NSG; kein RDP/SSH aus Internet |
| Diagnose / Monitoring | Deploy-AzActivity-Log, Deploy-Diag-LogsCat | Activity Logs und Diagnose automatisch in Log Analytics |
| Defender | Deploy-MDFC-Config-H224, Deploy-MDEndpoints | Defender for Cloud automatisch per DeployIfNotExists aktiviert |
| Backup | Deploy-VM-Backup | VMs ohne Backup-Tag automatisch in Recovery Vault gesichert |
| Corp – Public Endpoints | Deny-Public-Endpoints, Deny-Public-IP-On-NIC | Keine öffentlichen IPs oder PaaS-Endpunkte in corp-Zone |
| SQL & Datenbanken | Deploy-SQL-Tde, Deny-Sql-MinTLS, Deploy-MDFC-SqlAtp | Transparent Data Encryption, TLS 1.2+, Defender for SQL aktiv |
| Storage – vollständig | Deny-Storage-SharedKey, Deny-Storage-PublicAccess, Deny-Storage-SFTP | Shared Key deaktiviert, kein öffentlicher Blob-Zugriff, SFTP gesperrt |
| Governance & Tagging | Audit-Tags-Mandatory-Rg, Deny-Classic-Resources, Enforce-ACSB | Pflicht-Tags auf Resource Groups, keine klassischen Ressourcen, Sicherheitsbaseline |
| RBAC-Schutz | DenyAction-DeleteUAMIAMA | Schützt die Managed Identity der Monitoring-Agenten vor versehentlicher Löschung |
| Guardrails je Dienst | Enforce-Guardrails-KeyVault, -AKS, -AppServices, -OpenAI (28 Initiativen) | Dienstspezifische Sicherheitsleitplanken für alle gängigen Azure-Dienste |
| Update Management | Deploy-AUMConfigure-VMLinuxAzure, Deploy-AUMConfigure-VMWinAzure | Automatisches Patch-Management für alle Linux- und Windows-VMs |
| Private DNS | Deploy-Private-DNS-Zones (59 Policies) | Private Endpunkte werden automatisch in Private DNS Zones registriert |
| Sandbox & Decommissioned | Enforce-ALZ-Sandbox, Enforce-ALZ-Decomm | Sandbox: nur erlaubte Dienste; Decomm: blockiert alle neuen Ressourcen |
| Sovereign / Local | Enforce-ALDO-Services | Auf alz-landingzones-local: ausschließlich in GWC erlaubte Azure-Dienste |

Hinweis: Die Assignments Deploy-MDFC-Config-H224 und Deploy-MDEndpoints auf alz-Root-Ebene aktivieren Microsoft Defender for Cloud auf Standard-Tier – das verursacht laufende Kosten je Resource. Tiering ist über die Konfiguration steuerbar.

# 5. Netzwerk-Architektur

## 5.1 Hub-and-Spoke-Topologie

Die Netzwerk-Architektur folgt dem Hub-and-Spoke-Muster: Ein zentrales Hub-Netzwerk stellt Shared Services (Firewall, Bastion, DNS, Gateways) für alle angeschlossenen Workload-Netzwerke (Spokes) bereit. Der gesamte ausgehende und eingehende Datenverkehr der Spokes läuft über die Azure Firewall im Hub.

Es wird ein Hub-VNet in der Primärregion Germany West Central deployed. Spokes werden über VNet-Peering an den Hub angebunden und nutzen gemeinsam Firewall, Bastion und DNS. Ein zweiter Hub in einer Sekundärregion ist für spätere Geo-Redundanz vorgesehen, aber nicht Teil des initialen Deployments.

Abb. 3: Hub-and-Spoke-Netzwerktopologie – Connectivity Subscription mit Firewall, Bastion, VPN/ExpressRoute und DNS Private Resolver als zentrale Shared Services (Quelle: Microsoft Cloud Adoption Framework)

## 5.2 Subnetze und Dienste

| Subnetz | Hub 1 Primär (GWC) | Hub 2 Sekundär (NE) | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| AzureFirewallSubnet | 10.0.0.0/26 | 10.1.0.0/26 | Azure Firewall (Pflichtsubnetz) |
| AzureFirewallManagementSubnet | 10.0.0.192/26 | 10.1.0.192/26 | Firewall Management Traffic |
| AzureBastionSubnet | 10.0.0.64/26 | 10.1.0.64/26 | Azure Bastion (sicheres RDP/SSH) |
| GatewaySubnet | 10.0.0.128/27 | 10.1.0.128/27 | VPN-/ExpressRoute-Gateways |
| DNSPrivateResolverInboundSubnet | 10.0.0.160/28 | 10.1.0.160/28 | DNS Private Resolver Inbound |
| DNSPrivateResolverOutboundSubnet | 10.0.0.176/28 | 10.1.0.176/28 | DNS Private Resolver Outbound |

| Dienst | Default | Kosten/Monat (ca.) | Schalter |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Firewall Premium (je Hub) | AN (beide) | ~€1.100/Hub | deployAzureFirewall |
| Azure Bastion (Standard) | AN (beide) | ~€120/Hub | deployBastion |
| VPN Gateway (VpnGw1AZ, BGP, ASN 65515) | AN (beide) | ~€140/Hub | deployVpnGateway |
| ExpressRoute Gateway | AN (beide) | ~€280/Hub | deployExpressRouteGateway |
| DDoS Network Protection | AN (Hub 1) | ~€2.500 | deployDdosProtectionPlan |
| Private DNS Zones (alle Azure-Zonen) | AN (beide) | ~€15 | deployPrivateDnsZones |
| DNS Private Resolver | AN (beide) | ~€25/Hub | deployDnsPrivateResolver |
| Gesamt Default | – | ~€5.800 | network_type: none → €0 |

Alle Dienste sind im Microsoft-Standard aktiviert. Für kostenarme Rollouts: network_type: none (nur MGs + Policies + Logging, ≈ €0) oder individuelle Schalter in der Bicep-Parameter-Datei auf false setzen.

## 5.3 DNS-Konzept

Das DNS-Konzept basiert auf Azure Private DNS Zones für alle PaaS-Dienste (Private Endpoints) und dem DNS Private Resolver für hybride Namensauflösung.

Private DNS Zones: zentral im Hub-VNet, VNet-Links in Spoke-Netzwerke

DNS Private Resolver: Inbound für On-Premises → Azure; Outbound für Weiterleitung zu On-Premises

Policy-Enforcement: Initiative Deploy-Private-DNS-Zones (59 Policies) stellt sicher, dass PaaS-Dienste mit Private Endpoints automatisch korrekt in DNS eingetragen werden

## 5.4 Alternative: Virtual WAN

Als Alternative kann Virtual WAN (vwanConnectivity) gewählt werden. Geeignet für Szenarien mit vielen Standorten oder bestehenden WAN-Strukturen.

| Aspekt | Hub-and-Spoke | Virtual WAN |
| --- | --- | --- |
| Komplexität | Mittel | Höher |
| Kosten | Flexibel (je Dienst steuerbar) | Höher (vHub-Gebühren) |
| Eignung | Standardfall, 1–3 Standorte | Viele Standorte, globales Routing |
| Implementierungsstatus | Umgesetzt (default) | Vorbereitet / inaktive Alternative |

Zu prüfen: Anzahl der Standorte, bestehende WAN-Infrastruktur, Routing-Anforderungen

Mögliche Folgestufe: Migration zu Virtual WAN bei Bedarf (Template liegt vor)

Abgrenzung: ExpressRoute/VPN-Konfiguration und IP-Adresskonzept On-Premises sind nicht Teil der Landing Zone

## 5.5 Bechtle-Empfehlung: ~€1.050/Monat-Konfiguration

Durch drei gezielte Anpassungen reduziert sich der monatliche Basispreis von ~€5.800 auf ~€1.050 – ohne den Funktionsumfang der Landing Zone einzuschränken. Alle Governance-Objekte (MGs, Policies, RBAC), das Logging-Framework und die vollständige Hub-and-Spoke-Topologie mit zentraler Firewall bleiben erhalten.

| Anpassung | Microsoft-Default | Bechtle-Empfehlung | Ersparnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Firewall SKU | Premium × 2 Regionen (~€2.200) | Standard × 1 Region (~€700) | ~€1.500 |
| DDoS Network Protection | AN (~€2.500/Monat) | AUS – bei internet-facing Workloads aktivieren | ~€2.500 |
| ExpressRoute Gateway | AN × 2 Regionen (~€560) | AUS – bei ER-Leitung aktivieren | ~€560 |
| VPN Gateway | AN × 2 Regionen (~€280) | AN × 1 Region (~€140) | ~€140 |
| Azure Bastion | AN × 2 Regionen (~€240) | AN × 1 Region (~€120) | ~€120 |
| DNS Private Resolver | AN × 2 Regionen (~€50) | AN × 1 Region (~€25) | ~€25 |
| Netzwerk gesamt | ~€5.800 | ~€1.050 | ~€4.750 |

Was bleibt vollständig erhalten:

Alle 149 Policy-Definitionen, 42 Initiativen, 123 Assignments – voller Governance-Umfang

Hub-and-Spoke-Topologie mit zentraler Azure Firewall (Datenverkehr-Inspektion, FQDN-Filterung, Threat Intelligence)

Azure Bastion für sicheres RDP/SSH ohne öffentliche IPs

VPN Gateway für On-Premises-Konnektivität (BGP, active-active, ASN 65515)

Private DNS Zones + DNS Private Resolver für hybride Namensauflösung

Zentrales Logging (Log Analytics, DCRs, DINE-Policies)

Alle 5 Custom RBAC-Rollen und 18 Deploy-Stufen

Was vorläufig zurückgestellt wird (nicht gestrichen):

Zweite Region: Sekundäre Region (North Europe): Deployment auf Primärregion beschränkt; Ausbau auf zwei Regionen bei Bedarf jederzeit möglich

Firewall Premium: Azure Firewall Premium: Standard → Premium-Upgrade ist unterbrechungsfrei möglich; Premium-Features (IDPS, TLS-Inspektion, URL-Filterung) bei konkretem Bedarf aktivieren

DDoS Protection: DDoS Network Protection: erst sinnvoll bei internet-facing Workloads mit öffentlichen IPs; kann per einzelnem Schalter (deployDdosProtectionPlan: true) nachträglich aktiviert werden

ExpressRoute: ExpressRoute Gateway: erst bei bestellter ER-Leitung relevant; VPN Gateway übernimmt in der Zwischenzeit die On-Prem-Anbindung

Bicep-Parameter für die Bechtle-Empfehlung (in templates/networking/hubnetworking/main.bicepparam):

azureFirewallSettings:        { deployAzureFirewall: true, azureFirewallTier: 'Standard' }
bastionHostSettings:          { deployBastion: true }
vpnGatewaySettings:           { deployVpnGateway: true }
expressRouteGatewaySettings:  { deployExpressRouteGateway: false }  // bei Bedarf: true
ddosProtectionPlanSettings:   { deployDdosProtectionPlan: false }   // bei Bedarf: true
privateDnsSettings:           { deployPrivateDnsZones: true, deployDnsPrivateResolver: true }
// Sekundär-Hub (northeurope): Deployment-Stufe 17 für zweite Region nicht ausführen

Hinweis: Der Wechsel von Firewall Standard auf Premium ist ein In-Place-Upgrade ohne Neukonfiguration der Firewall-Regeln. Der Wechsel von einer auf zwei Regionen erfordert einen weiteren Bootstrap-Lauf mit aktualisierter Regionskonfiguration.

# 6. Sicherheit

Die Sicherheitsarchitektur ist mehrschichtig: präventive Kontrollen (Netzwerksegmentierung, Policy-Enforcing), detective Controls (Logging, Monitoring, Defender for Cloud) und automatische Remediation.

## 6.1 Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud wird nicht manuell konfiguriert, sondern über Policy-Assignments auf alz-Root-Ebene automatisch aktiviert (DeployIfNotExists). Jede neue Subscription in der MG-Hierarchie erhält automatisch die Defender-Konfiguration.

| Assignment | Effekt | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Deploy-MDFC-Config-H224 | Aktiviert Defender for Cloud Konfiguration + Security Contacts | Basis kostenlos; Pläne je Ressource |
| Deploy-MDEndpoints | Defender for Endpoint Agent auf VMs | Im Server-Plan enthalten |
| Deploy-MDEndpointsAMA | Defender for Endpoint Integration mit MDE | Im Server-Plan enthalten |
| Deploy-MDFC-OssDb | Advanced Threat Protection für Open-Source-DBs | ~€13/Server/Monat |
| Deploy-MDFC-SqlAtp | Defender für SQL Server und Managed Instances | ~€13/Server/Monat |
| Deploy-ASC-Monitoring | Microsoft Cloud Security Benchmark v1 | Kostenlos (Audit) |
| Deploy-MCSB2-Monitoring | Microsoft Cloud Security Benchmark v2 | Kostenlos (Audit) |
| Enforce-ACSB | Azure Compute Security Baseline Compliance-Auditing | Kostenlos (Audit) |

## 6.2 Zentrales Logging als Sicherheits-Backbone

Der Log Analytics Workspace (law-alz-<region>, 365 Tage Retention) ist das zentrale Sicherheits-Repository. Policy-Assignments speisen automatisch ein:

Activity Logs aller Subscriptions (Deploy-AzActivity-Log)

Diagnose-Kategorien aller unterstützten Ressourcen (Deploy-Diag-LogsCat)

VM Insights, Change Tracking und Defender-for-SQL-Daten (über Data Collection Rules)

Service Health Alerts (Deploy-SvcHealth-BuiltIn)

## 6.3 Optional: Microsoft Sentinel (Roadmap)

Zu prüfen: SIEM-Anforderungen, Compliance-Verpflichtungen, Security-Operations-Kapazitäten

Mögliche Folgestufe: Sentinel-Onboarding mit Data Connectors (Azure AD, Defender for Cloud, Office 365) und Analyseregeln

Abgrenzung: Sentinel-Konfiguration, Playbooks und Incident-Handling sind nicht Teil der Landing Zone

# 7. Monitoring und zentrales Logging

Das zentrale Logging und Monitoring wird über das AVM-Pattern (avm/ptn/alz/ama:0.2.0) bereitgestellt. Alle benötigten Data Collection Rules werden automatisch erstellt und über Policy-Assignments mit Ressourcen verbunden.

| Ressource | Name / Konvention | AVM-Modul | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource Group | rg-alz-logging-<region> | avm/res/resources/resource-group:0.4.3 | Kostenlos |
| Log Analytics Workspace | law-alz-<region> (PerGB2018, 365 Tage) | avm/res/operational-insights/workspace:0.14.2 | 5 GB/Mon. frei; dann ~€2/GB |
| User-Assigned Managed Identity | mi-alz-<region> | avm/ptn/alz/ama:0.2.0 | Kostenlos |
| DCR – VM Insights | dcr-vmi-alz-<region> | avm/ptn/alz/ama:0.2.0 | Im LAW enthalten |
| DCR – Change Tracking | dcr-ct-alz-<region> | avm/ptn/alz/ama:0.2.0 | Im LAW enthalten |
| DCR – Defender SQL | dcr-mdfcsql-alz-<region> | avm/ptn/alz/ama:0.2.0 | Im LAW enthalten |
| LAW Solution | ChangeTracking | (im Workspace) | Im LAW enthalten |
| Automation Account (optional) | aa-alz-<region> (Basic) | avm/res/automation/automation-account:0.17.1 | Default aus; bei Bedarf |

DINE-Policies (Deploy-VM-Monitoring, Deploy-VM-ChangeTrack u. a.) auf den landingzones- und platform-MG-Ebenen stellen sicher, dass jede neue VM oder Scale Set automatisch mit dem Log Analytics Workspace und den DCRs verbunden wird – ohne manuelle Konfiguration.

# 8. Identity und RBAC

## 8.1 Custom RBAC-Rollen

| Rolle | Beschreibung | Typische Zuweisung |
| --- | --- | --- |
| Subscription-Owner (alz) | Delegierter Owner für Subscriptions – eingeschränkt, ohne volle Owner-Rechte (1 Action) | Plattform-Admins |
| Security-Operations (alz) | Horizontale Sicherheitssicht über alle Subscriptions (12 Actions) | Security-Team |
| Network-Management (alz) | Plattformweites Netzwerk-Management: VNets, UDRs, NSGs, NVAs (4 Actions) | Netzwerk-Team |
| Application-Owners (alz) | Contributor-Rechte auf Resource-Group-Ebene für Applikations-/Ops-Teams (1 Action) | Applikations-Teams |
| Network-Subnet-Contributor (alz) | Vollständiger Zugriff auf Subnetz-Management (8 Actions) | Netzwerk-Ops |

## 8.2 RBAC-Zuweisungsmodell

RBAC-Zuweisungen werden als Entra-ID-Gruppen-Object-IDs in den Bicep-Parameter-Dateien gepflegt und pro MG zugewiesen. Ein leeres Array ist ein No-Op – der Schritt läuft gefahrlos ohne Zuweisungen. Object-IDs werden nach dem Kickoff durch den Kunden befüllt.

## 8.3 Identity-Domäne (Roadmap)

Zu prüfen: Entra-ID-Struktur, PIM-Anforderungen, Conditional Access Policies, hybride Identitäten

Mögliche Folgestufe: Identity-Baseline mit Entra ID Diagnostik, PIM-Konfiguration und Conditional Access

Abgrenzung: Entra ID Tenant-Konfiguration, MFA-Rollout und Identity-Governance sind nicht Bestandteil der Landing Zone

# 9. Automatisierung, CI/CD und Betrieb

## 9.1 Bootstrap – Phase 0

Bevor die eigentliche Landing Zone deployed wird, richtet der Accelerator in Phase 0 alle notwendigen Infrastrukturen für Pipelines und Identitäten ein. Der Bootstrap ist Terraform-basiert – auch wenn das IaC-Modell Bicep ist.

Was der Bootstrap erstellt:

Bootstrap-Resource-Group + Storage Account (Terraform State)

Managed Identity mit Federated Credentials (OIDC) – keine Passwörter, keine Zertifikate

GitHub-Repository mit dem gesamten Starter-Modul und allen Deployment-Templates

GitHub Environments mit Approval-Gates (apply_approvers: Freigabe-E-Mail)

Generierte Deployment-Pipelines (GitHub Actions Workflows) für alle 18 Stufen

| Voraussetzung | Detail |
| --- | --- |
| PowerShell | ≥ 7.4 |
| Azure CLI | ≥ 2.60, angemeldet via az login |
| ALZ PS-Modul | Install-Module ALZ -Scope CurrentUser |
| Azure-Berechtigungen | Owner auf den Subscriptions + erhöhter Zugriff am Tenant Root (MG-Erstellung) |
| GitHub PAT (Classic) | Scopes: repo, workflow, admin:org, delete_repo |
| Erhöhter Zugriff | Entra ID → Properties → Access management for Azure resources → Ein (einmalig; danach deaktivieren) |

## 9.2 Pipeline-Workflow

| Schritt | Beschreibung | Azure-Wirkung |
| --- | --- | --- |
| 1. Trigger | Push oder Pull Request löst Pipeline aus | Keine |
| 2. Validation | bicep build aller Templates (statische Validierung) | Keine |
| 3. What-If | Vorschau aller geplanten Änderungen je Deploy-Stufe | Keine |
| 4. Approval | Freigabe durch apply_approvers in GitHub Environment | Keine |
| 5. Apply | Sequentielle Ausführung der 18 Deploy-Stufen | Erzeugt/aktualisiert Azure-Ressourcen |

## 9.3 GitOps-Betriebsmodell

Nachvollziehbarkeit: jede Änderung mit Autor, Timestamp und Begründung im Git-Log

Rückrollbarkeit: jede Änderung kann durch neuen Commit rückgängig gemacht werden

Audit-Fähigkeit: Git-History + Azure Activity Log = vollständiges Änderungsprotokoll

Kollaboration: mehrere Teammitglieder können parallel arbeiten, Code Reviews sind Standard

# 10. Kosten und Kostensteuerung

Die Kosten der Azure Landing Zone werden primär durch die Netzwerk-Dienste bestimmt. Governance-Objekte (MGs, Policies, RBAC), Logging und Identity-Ressourcen sind nahezu kostenlos. Bechtle empfiehlt eine zielgerichtete Konfiguration mit ~€1.050/Monat, die alle wesentlichen Funktionen enthält und durch nachträgliche Schalter auf den vollen Microsoft-Standard (~€5.800/Monat) erweiterbar ist.

## 10.1 Kostenvergleich: Varianten im Überblick

| Dienst / Komponente | Microsoft-Default | Bechtle-Empfehlung (~€1.050) | Pilot (€0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Firewall | 2x Premium ~€2.200 | 1x Standard ~€700 | – |
| DDoS Network Protection | ~€2.500 | – | – |
| ExpressRoute Gateway | 2x ~€560 | – | – |
| VPN Gateway | 2x ~€280 | 1x ~€140 | – |
| Azure Bastion | 2x ~€240 | 1x ~€120 | – |
| DNS Private Resolver | 2x ~€50 | 1x ~€25 | – |
| Private DNS Zones | ~€15 | ~€15 | – |
| Log Analytics Workspace | ~€50 | ~€50 | ~€50 |
| MGs / Policies / RBAC | €0 | €0 | €0 |
| Gesamt | ~€5.800 | ~€1.050 | ca. €50 |
| Regionen | GWC + NE (beide) | GWC (Primär) | GWC |
| Netzwerk-Typ | hubNetworking | hubNetworking | none |

## 10.2 Bechtle-Empfehlung: ~€1.050/Monat

Die Bechtle-Konfiguration stellt alle produktionsrelevanten Netzwerk- und Sicherheitsdienste in der Primärregion (Germany West Central) bereit. Kein Funktionsverlust gegenüber dem Microsoft-Default – lediglich Dienste, die erst bei konkretem Bedarf relevant werden, sind initial deaktiviert.

| Funktion | Status | Aktivierbar durch |
| --- | --- | --- |
| Management Groups (12 MGs) | Aktiv | – |
| Policy-Set (149 Defs / 123 Assignments) | Aktiv | – |
| Zentrales Logging (LAW + 3 DCRs) | Aktiv | – |
| Hub-and-Spoke-Topologie | Aktiv | – |
| Azure Firewall (Standard, 1 Region) | Aktiv | – |
| Azure Bastion (1 Region) | Aktiv | – |
| VPN Gateway (1 Region) | Aktiv | – |
| Private DNS Zones | Aktiv | – |
| DNS Private Resolver (1 Region) | Aktiv | – |
| Firewall Premium (IDPS, TLS) | Zurückgestellt | azureFirewallTier: Premium (In-Place-Upgrade, kein Rebuild) |
| DDoS Network Protection | Zurückgestellt | deployDdosProtectionPlan: true (bei internet-facing Workloads) |
| ExpressRoute Gateway | Zurückgestellt | deployExpressRouteGateway: true (bei ER-Leitungsbestellung) |
| Sekundäre Region (optional) | Zurückgestellt | Zweiten Hub-Deployment-Lauf ausführen |

## 10.3 Gestufter Ausbau

| Stufe | Konfiguration | Kosten/Monat | Auslöser |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Governance-Pilot | network_type: none | ca. €50 (nur LAW) | Sofort – MGs, Policies, Logging, kein Kostenrisiko |
| 2 – Bechtle-Empfehlung | Firewall Standard, 1 Region, kein DDoS/ER | ~€1.050 | Erste Workloads; On-Prem-Anbindung geplant |
| 3 – Geo-Redundanz | + Sekundär-Hub (optional) | ~€1.800 | SLA-Anforderungen erfordern zweite Region |
| 4 – Firewall Premium | azureFirewallTier: Premium | ~€2.400 | IDPS / TLS-Inspektion / URL-Filterung benötigt |
| 5 – DDoS Protection | deployDdosProtectionPlan: true | ~€4.900 | Internet-facing Workloads mit DDoS-Risiko |
| 6 – Microsoft-Default | Alle Dienste, beide Regionen | ~€5.800 | Vollständiger Enterprise-Standard |

Alle Stufen sind additive Aenderungen an bestehenden Parameter-Dateien. Kein Rueckbau von bereits deployten Ressourcen erforderlich. Der Standard-zu-Premium-Upgrade der Azure Firewall erfolgt ohne Unterbrechung und ohne Neukonfiguration der Firewall-Regeln.

## 10.4 Konfigurationsvergleich: Vor- und Nachteile

Die folgende Tabelle bewertet jede Ausbaustufe anhand von Vorteilen, Nachteilen und typischen Einsatzszenarien – als Entscheidungshilfe für das initiale Sizing.

| Konfiguration | Kosten/Mon. | Vorteile | Nachteile | Empfohlen für |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilot (network_type: none) | ~€50 | + Nullrisiko + Vollständige Governance (MGs, Policies, Logging) + Ideal für PoC und Compliance-Audit | – Keine Netzwerkkonnektivität – Workloads können nicht deployt werden – Kein Firewall-/Bastion-Schutz | Einstieg, PoC, Compliance-Audit ohne Netzwerkbedarf |
| Bechtle-Empfehlung (Standard, 1 Region) | ~€1.050 | + Voller Funktionsumfang + Firewall, Bastion, VPN, DNS aktiv + 4× günstiger als Microsoft-Default + In-Place-Upgrade auf Premium möglich | – Keine zweite Region (kein Geo-Failover) – Kein IDPS / TLS-Inspektion – Kein DDoS-Schutz | Standard-Produktionsumgebungen, erste Workloads |
| Geo-Redundanz (+ Hub North Europe) | ~€1.800 | + Regionale Ausfallsicherheit + Zwei unabhängige Netzwerkhubs + Automatisches Routing-Failover | – Doppelte Netzwerkkosten – Erhöhte Betriebskomplexität – Kein IDPS / kein DDoS | SLA-kritische Produktionssysteme, Multi-Region-Anforderungen |
| Firewall Premium (+ IDPS / TLS) | ~€2.400 | + IDPS (Intrusion Detection & Prevention) + TLS-Inspektion verschlüsselter Verbindungen + URL-Filterung und erweiterte Bedrohungsabwehr + In-Place-Upgrade ohne Rebuild | – +€1.350 ggü. Bechtle-Empfehlung – TLS-Inspektion erfordert Zertifikat-Rollout – Erhöhter Konfigurations-aufwand | Hohe Sicherheits-/Compliance-Anforderungen, regulierte Branchen |
| DDoS Protection (Network Plan) | ~€4.900 | + Vollständiger DDoS-Schutz für alle öffentlichen IPs + Automatische Traffic-Analyse und Mitigation + SLA-Garantie bei DDoS-Ereignissen | – ~€2.500/Monat Fixkosten (Plan Fee) unabhängig von Angriffen – Nur relevant bei internet-facing Workloads – Kein Schutz für interne Kommunikation | Internet-facing Workloads mit realen DDoS-Risiken |
| Microsoft-Default (alle Dienste, 2 Regionen) | ~€5.800 | + Maximale Redundanz und Sicherheit + Enterprise-Standard out-of-the-box + Beide Regionen + Premium FW + DDoS + Herstellerempfehlung für Enterprise | – Höchste Kosten aller Varianten – Viele Komponenten initial oft ungenutzt – Lange Deployment-Zeit für alle Stufen – Overkill für die meisten Startszenarien | Unternehmenskritische Systeme mit strengsten Compliance-Anforderungen |

## 10.5 Bechtle-Varianten: Drei Einsparstufen im Vergleich

Innerhalb der Bechtle-Empfehlung gibt es drei konkrete Einsparstufen. Option A ist die aktuelle Baseline. Option B ist vollständig ALZ-konform und spart ~€280/Monat durch Reservierung und Verzicht auf das VPN Gateway bis zur ersten on-premises-Anbindung. Option C erzielt den maximalen Einspareffekt, bricht aber mit dem Microsoft ALZ Enterprise-Anspruch (bewusster Kompromiss).

| Option | Kosten/Mon. | ALZ-konform | Differenz vs. A | Einschränkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Bechtle-Standard (Baseline) | ~€1.050 | ✔ Ja | – (Referenz) | Keine – voller Funktionsumfang, VPN sofort verfügbar |
| B – Bechtle-Optimiert (VPN zurückgestellt + 1-J.-Reservation FW) | ~€770 | ✔ Ja | −€280/Mon. (26 % günstiger) | VPN Gateway erst deployen wenn on-prem-Anbindung konkret geplant. 1-Jahres-Bindung auf Firewall (Preisbindung, kein Architektur-Eingriff). |
| C – Bechtle-Budget (Firewall Basic, VPN zurückgestellt) ⚠ ALZ-Bruch | ~€500 | ✘ Nein | −€550/Mon. (52 % günstiger) | Firewall Basic: keine Application Rules (kein FQDN-Egress-Filtering), kein Threat Intelligence, kein Autoscaling. Microsoft klassifiziert Basic ausdrücklich als 'not for enterprise'. ALZ-Firewall-Policies mit App-Rules sind nicht kompatibel. |
| D – Microsoft-Default (alle Dienste, 2 Regionen) | ~€5.800 | ✔ Ja (vollständig) | +€4.750/Mon. (452 % teurer) | Maximaler Enterprise-Standard – alle Komponenten aktiv: Firewall Premium (2×), DDoS Plan, ExpressRoute GW (2×), VPN GW (2×), Bastion (2×), DNS Resolver (2×). Empfehlung von Microsoft für kritische Unternehmensumgebungen. |

| Dienst | Option A (~€1.050) | Option B (~€770) | Option C (~€500) | Option D (~€5.800) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure Firewall | Standard 1× ~€700 | Standard 1× reserved ~€560 | Basic 1× ~€300 | Premium 2× ~€2.200 |
| DDoS Protection | – | – | – | Plan ~€2.500 |
| ExpressRoute GW | – | – | – | 2× ~€560 |
| VPN Gateway | 1× aktiv ~€140 | Zurückgest. €0 | Zurückgest. €0 | 2× ~€280 |
| Azure Bastion | 1× ~€120 | 1× ~€120 | 1× ~€120 | 2× ~€240 |
| DNS Private Resolver | 1× ~€25 | 1× ~€25 | 1× ~€25 | 2× ~€50 |
| Private DNS Zones | ~€15 | ~€15 | ~€15 | ~€15 |
| Log Analytics | ~€50 | ~€50 | ~€50 | ~€50 |
| Regionen | GWC | GWC | GWC | GWC + NE |
| Gesamt | ~€1.050 | ~€770 | ~€510 | ~€5.800 |
| ALZ-konform | ✔ Ja | ✔ Ja | ✘ Nein | ✔ Ja (vollst.) |

# 11. Roadmap, Phasen und Gates

| Phase | Inhalt | Gate / Ergebnis | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Beratung & Kickoff | Discovery-Workshop: Anforderungen, Subscription-Strategie, Netzwerk-Scope, Compliance | Entscheidungsprotokoll: Region, network_type, DDoS, Enforcement-Zeitpunkt | ≈ €0 |
| 2 – Bootstrap & Grundgerüst | Deploy-Accelerator ausführen; MGs + volles Policy-Set im DoNotEnforce; Logging | Governance steht; Compliance-Dashboard zeigt Ist-Zustand | ≈ €0 |
| 3 – Netzwerk-Pilot | Hub-VNets + Private DNS Zones; erste Spoke-VNets; ggf. minimale Firewall | Workloads können in Landing Zones platziert werden | €15–€1.300 |
| 4 – Sicherheit & Enforcement | Defender for Cloud konfigurieren; Guardrail-Initiativen scharfschalten; Remediation | Policy-Compliance > 80 %; Defender aktiviert | +Defender-Kosten |
| 5 – Workload-Onboarding | Erste Workloads in Landing Zones; Spoke-Netzwerke; RBAC-Gruppen befüllen | Erste Applikation läuft in ALZ-Scope; Policies greifen | Workload-abhängig |
| 6 – Betrieb & Optimierung | Cost Management, Tagging-Pflicht, Monitoring-Dashboards, Policy-Weiterentwicklung | Laufender ALZ-Betrieb; regelmäßige Review-Zyklen | Laufend |

# 12. Risiken, offene Punkte und Entscheidungsbedarf

## 12.1 Risikomatrix

| Risiko | Auswirkung | WSK | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Subscription-Typ ungültig (Free Tier) | Hoch – Bootstrap schlägt fehl | Mittel | EA/MCA/PAYG sicherstellen vor Bootstrap |
| IP-Adresskonflikt mit On-Premises | Mittel – Hub-VNet nicht routbar zu On-Prem | Mittel | IP-Adressplan vor Netzwerk-Deployment abstimmen |
| DDoS-Kosten (Default: an) | Hoch – €2.500/Monat unerwartet | Hoch | deployDdosProtectionPlan: false für Start |
| Defender-Kosten (Policy aktiviert auto.) | Mittel – Defender-Pläne ungewollt kostenpflichtig | Mittel | Defender-Tier-Konfiguration vor Apply reviewen |
| Tenant Root Rechte fehlen | Hoch – MG-Erstellung schlägt fehl | Mittel | Erhöhten Zugriff vor Bootstrap aktivieren |
| Guardrails blockieren bestehende Ressourcen | Mittel – Compliance-Fehler, ggf. Policy-Konflikte | Gering | DoNotEnforce-Modus für Start; Remediation geplant |

## 12.2 Offene Punkte

| ID | Offener Punkt | Aufwand | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | DNS Private Resolver: Flag deployDnsPrivateResolver vorhanden, aber kein AVM-DNS-Resolver-Modul verdrahtet | Klein | Mittel |
| A2 | Decommissioned-MG: Header verspricht Deny-Policies, keine sind implementiert | Klein | Niedrig |
| A3 | Sandbox-MG: Policy-Exemption für gelockerte Policies fehlt noch | Klein | Niedrig |
| B | Smoke Run: Kunden-Tenant + GitHub PAT benötigt für Ende-zu-Ende-Test | Mittel | Hoch |
| C | Security-Baseline: Defender-Pricings explizit, Security Contacts, Sentinel-Onboarding | Mittel | Mittel |

## 12.3 Entscheidungsbedarf Kunde

| Entscheidung | Optionen | Bechtle-Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Subscription-Modell | 1 Sub vs. 4 Platform-Subs | 1 Sub für Start; Trennung später |
| Primärregion | Germany West Central bestätigen oder ändern | GWC (Datenresidenz Deutschland) |
| Netzwerk-Typ für Pilot | none (€0) vs. hubNetworking (~€5.800) | none für Pilot |
| DDoS Protection | An (~€2.500/Monat) vs. Aus | Aus für Start; nach Internet-Workloads prüfen |
| Enforcement-Zeitpunkt | Wann von DoNotEnforce auf Enabled | Nach 4–8 Wochen Audit-Phase |
| On-Prem-Anbindung | VPN vs. ExpressRoute vs. keins | Nach Bandbreiten-/SLA-Anforderung |
| Defender-Tier | Standard vs. Free je Plan | Standard für Produktions-Workloads |
| Entra ID / Identity | Entra-only vs. hybrid vs. AD DS | Anforderungsabhängig |

# 13. Ergänzende Randthemen und Abhängigkeiten

Die folgenden Themen sind eng mit der Azure Landing Zone verknüpft, aber außerhalb des Landing-Zone-Scopes. Sie werden als Abhängigkeiten und mögliche Folgebausteine eingeordnet.

## 13.1 Entra ID und Identity

Zu prüfen: Entra-ID-Tenant-Struktur, vorhandene Gruppen und Rollen, MFA-Status, Conditional Access Policies, PIM-Nutzung

Mögliche Folgestufe: Identity-Baseline (Entra Diagnostik → LAW, Conditional Access Grundkonfiguration, PIM für privilegierte Rollen, hybride Identitäten)

Abgrenzung: Entra-ID-Konfiguration und MFA-Rollout sind nicht Bestandteil der Landing Zone; die MG alz-platform-identity und die Identity-Subscription sind vorgesehen

## 13.2 On-Premises-Anbindung

Zu prüfen: Bandbreitenanforderungen, Latenz-SLA, bestehende Leitungsinfrastruktur, IP-Adressplan und Überlappungsrisiken mit Hub-VNets (10.0.0.0/22, 10.1.0.0/22)

Mögliche Folgestufe: VPN-Gateway-Konfiguration (VpnGw1AZ, active-active BGP, ASN 65515 – bereits deployt) oder ExpressRoute-Gateway mit Provider-Anbindung

Abgrenzung: Leitungsbestellung, Router-Konfiguration On-Premises und BGP-Peering mit Provider sind außerhalb des Landing-Zone-Scopes

## 13.3 Backup und Disaster Recovery

Zu prüfen: RPO/RTO-Anforderungen je Workload, vorhandene Backup-Lösungen, Geo-Redundanz-Bedarf

Mögliche Folgestufe: Recovery Services Vault je Landing Zone, Azure Backup Policies, Azure Site Recovery für kritische VMs

Abgrenzung: Die Policy Deploy-VM-Backup sichert VMs ohne Backup-Tag automatisch; Recovery-Vault-Konfiguration und DR-Tests sind eigene Projektschritte

## 13.4 Kostenmanagement

Zu prüfen: Budget-Limits je Subscription / Abteilung, Tagging-Strategie für Kostenzuordnung, Cost Alert-Schwellwerte

Mögliche Folgestufe: Azure Cost Management Dashboards, Budget-Alerts je MG/Sub, Tagging-Enforcement via Policy (Audit-Tags-Mandatory-Rg ist im Policy-Set enthalten)

Abgrenzung: Chargeback-Modelle, FinOps-Prozesse und Lizenz-Optimierung sind nicht Teil der Landing Zone

## 13.5 Compliance und Regulatorik

Zu prüfen: branchenspezifische Anforderungen (BSI, ISO 27001, DSGVO), Datenresidenz-Vorgaben, regulatorische Berichtspflichten

Mögliche Folgestufe: Compliance-spezifische Policy-Initiativen, Defender for Cloud Regulatory Compliance Dashboard, Microsoft Purview

Abgrenzung: rechtliche Compliance-Bewertung und Zertifizierungsberatung sind außerhalb des technischen Landing-Zone-Scopes

## 13.6 Workload-Migration

Zu prüfen: Inventar bestehender Workloads, Abhängigkeiten, Migrations-Reihenfolge, Downtime-Toleranz

Mögliche Folgestufe: Azure Migrate Assessment, Rehosting (Lift & Shift), Refactoring oder Rebuild je Workload

Abgrenzung: Workload-Migration ist ein eigenständiges Folgeprojekt; die Landing Zone ist das Ziel, nicht der Migrations-Prozess

# 14. Nächste Schritte und Empfehlung

## 14.1 Sofort-Maßnahmen (ohne Azure-Kosten)

| # | Maßnahme | Verantwortlich | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff-Termin vereinbaren; Entscheidungsprotokoll erstellen | Beide | 1 Tag |
| 2 | Azure Subscription bereitstellen (EA/MCA/PAYG, kein Free Tier) | Kunde | 1 Stunde |
| 3 | GitHub PAT (Classic) mit Scopes repo, workflow, admin:org erstellen | Kunde | 30 Min. |
| 4 | Erhöhten Zugriff am Tenant Root aktivieren (Entra ID → Properties) | Kunde / Admin | 10 Min. |
| 5 | IP-Adressplan festlegen (Hub-Bereiche 10.0.0.0/22, 10.1.0.0/22 prüfen / anpassen) | Beide | ½–1 Tag |
| 6 | Entscheidungsprotokoll ausfüllen: Region, network_type, DDoS, Enforcement-Zeitpunkt | Beide | ½ Tag |

## 14.2 Empfohlener Pilot-Pfad

Schritt 1: Subscription-ID und GitHub PAT in config/inputs-github.yaml eintragen

Schritt 2: Deploy-Accelerator lokal ausführen – Bootstrap erstellt Repo, OIDC-Identität und Pipelines

Schritt 3: Pipeline mit What-If ausführen und Review: welche Ressourcen werden erstellt?

Schritt 4: Apply genehmigen – mit network_type: none (€0) für risikofreien Start

Schritt 5: Policy-Compliance-Dashboard reviewen: welche Guardrails greifen, welche nicht?

Schritt 6: Nach Analyse schrittweise Enforcement und Netzwerk-Dienste aktivieren

Das vollständige Runbook mit allen Details steht in docs/ACCELERATOR-BOOTSTRAP.md.

## 14.3 Bechtle-Begleitung

Bechtle begleitet den Kunden über alle Phasen: von der Kickoff-Workshop-Vorbereitung über den Bootstrap bis zum ersten Workload-Onboarding. Das Angebot umfasst:

Kickoff-Workshop (Discovery, Architektur-Entscheidungen, Entscheidungsprotokoll)

Bootstrap-Begleitung (technische Durchführung, Troubleshooting, Abnahme)

Pilotierung (erste Landing Zone, Spoke-Netzwerk, Workload-Onboarding)

Optionaler laufender Betrieb und Weiterentwicklung nach Abschluss der Grundimplementierung

# Anhang

## A – 18 Deployment-Stufen (vollständig)

| # | Name (.config/ALZ-Powershell.config.json) | Scope | Template-Pfad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgmt_groups_int_root | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/int-root/main.bicep |
| 2 | mgmt_groups_landing_zones | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/landingzones/main.bicep |
| 3 | mgmt_groups_landing_zones_corp | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/landingzones/landingzones-corp/main.bicep |
| 4 | mgmt_groups_landing_zones_online | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/landingzones/landingzones-online/main.bicep |
| 5 | mgmt_groups_landing_zones_local | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/landingzones/landingzones-local/main.bicep |
| 6 | mgmt_groups_platform | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/main.bicep |
| 7 | mgmt_groups_platform_connectivity | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/platform-connectivity/main.bicep |
| 8 | mgmt_groups_platform_identity | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/platform-identity/main.bicep |
| 9 | mgmt_groups_platform_management | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/platform-management/main.bicep |
| 10 | mgmt_groups_platform_security | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/platform-security/main.bicep |
| 11 | mgmt_groups_sandbox | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/sandbox/main.bicep |
| 12 | mgmt_groups_decommissioned | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/decommissioned/main.bicep |
| 13 | rbac_platform | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/main-rbac.bicep |
| 14 | rbac_platform_connectivity | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/platform/platform-connectivity/main-rbac.bicep |
| 15 | rbac_landingzones | managementGroup | core/governance/mgmt-groups/landingzones/main-rbac.bicep |
| 16 | logging | subscription | core/logging/main.bicep |
| 17 | hub_networking | subscription | networking/hubnetworking/main.bicep (aktiv bei hubNetworking) |
| 18 | virtual_wan | subscription | networking/virtualwan/main.bicep (aktiv bei vwanConnectivity) |

## B – Azure Verified Modules (22 Module)

| Modul | Version | Verw. | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| avm/ptn/alz/empty | 0.3.6 | 12 | MG-Hierarchie + volles ALZ-Policy-Set (Governance) |
| avm/ptn/authorization/role-assignment | 0.2.4 | 10 | RBAC-Zuweisung auf MG-Ebene |
| avm/res/resources/resource-group | 0.4.3 | 7 | Resource Groups |
| avm/res/network/virtual-network | 0.7.2 | 3 | Hub-VNets |
| avm/res/network/virtual-network-gateway | 0.10.1 | 2 | VPN- und ExpressRoute-Gateways |
| avm/res/network/route-table | 0.5.0 | 2 | Route Tables für Spoke-Netzwerke |
| avm/res/network/firewall-policy | 0.3.4 | 2 | Azure Firewall Policy |
| avm/res/network/dns-resolver | 0.5.6 | 2 | DNS Private Resolver |
| avm/res/network/ddos-protection-plan | 0.3.2 | 2 | DDoS Network Protection Plan |
| avm/res/network/bastion-host | 0.8.2 | 2 | Azure Bastion |
| avm/res/network/azure-firewall | 0.9.2 | 2 | Azure Firewall |
| avm/ptn/network/private-link-private-dns-zones | 0.7.2 | 2 | Private DNS Zones für Private Link |
| avm/res/operational-insights/workspace | 0.14.2 | 1 | Log Analytics Workspace |
| avm/res/network/vpn-server-configuration | 0.1.2 | 1 | VPN Server-Konfiguration |
| avm/res/network/vpn-gateway | 0.2.2 | 1 | VPN Gateway (Virtual WAN) |
| avm/res/network/virtual-wan | 0.4.3 | 1 | Virtual WAN |
| avm/res/network/virtual-hub | 0.4.3 | 1 | Virtual Hub (vWAN) |
| avm/res/network/public-ip-address | 0.12.0 | 1 | Public IP (Bastion, Gateway) |
| avm/res/network/network-security-group | 0.5.2 | 1 | Network Security Group |
| avm/res/network/express-route-gateway | 0.8.0 | 1 | ExpressRoute Gateway |
| avm/res/automation/automation-account | 0.17.1 | 1 | Automation Account (optional) |
| avm/ptn/alz/ama | 0.2.0 | 1 | Log Analytics + DCRs + Managed Identity (Logging) |

## C – Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| ALZ | Azure Landing Zone – standardisiertes, governance-konformes Cloud-Fundament für Workloads in Azure |
| AVM | Azure Verified Modules – von Microsoft geprüfte Bicep-Module aus der öffentlichen Microsoft Container Registry (MCR) |
| MG | Management Group – hierarchische Verwaltungseinheit für Azure-Subscriptions; Policies und RBAC werden an alle untergeordneten Subscriptions vererbt |
| Hub-and-Spoke | Netzwerktopologie: zentraler Hub (Shared Services: Firewall, DNS, Gateways) + angebundene Spoke-Netzwerke (Workloads) |
| OIDC | OpenID Connect – passwortlose Pipeline-Anmeldung an Azure über Federated Identity (keine gespeicherten Secrets) |
| DCR | Data Collection Rule – Azure Monitor Konfigurationsobjekt für Telemetrie-Erfassung |
| DoNotEnforce | Policy-Modus: Policies werden ausgewertet (Audit), aber keine Ressource wird blockiert – ideal für Onboarding-Phasen |
| DINE | DeployIfNotExists – Policy-Effekt: Azure deployed automatisch fehlende Konfiguration (z. B. Diagnose-Einstellungen) |
| Guardrail | Automatische Sicherheitsleitplanke per Policy; blockiert unerwünschte Konfigurationen oder korrigiert sie automatisch |
| Bootstrap | Phase 0 des ALZ-Deployments: Terraform-basierte Einrichtung von GitHub-Repository, OIDC-Identität und Deployment-Pipelines |
| What-If | Vorschau-Modus von ARM: zeigt alle geplanten Änderungen ohne Ausführung |
| Vending | Automatisierte Bereitstellung und Platzierung von Subscriptions in die Landing-Zone-Hierarchie |
| Spoke | Workload-Netzwerk, das über VNet-Peering an den Hub angebunden ist und Datenverkehr über die Hub-Firewall leitet |

## D – Referenzen

| Quelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| aka.ms/alz | Microsoft Azure Landing Zones – offizielle Dokumentation und Design-Prinzipien |
| aka.ms/alz/acc | ALZ Bicep Accelerator – offizielles GitHub Repository und Dokumentation |
| azure.github.io/Azure-Verified-Modules/ | Azure Verified Modules Registry – alle AVM-Module mit Versionsverlauf |
| learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/bicep/ | Microsoft Bicep Dokumentation |
| learn.microsoft.com/azure/governance/policy/ | Azure Policy Dokumentation |
| learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud/ | Microsoft Defender for Cloud Dokumentation |
| docs/ACCELERATOR-BOOTSTRAP.md | Lokales Runbook: Bootstrap- und Deployment-Schritte (Schritt-für-Schritt) |
| docs/TECHNICAL-REFERENCE.md | Lokale Technische Referenz: alle 22 AVM-Module, 123 Assignments, 149 Policy-Definitionen |