## Slide 1
Azure Landing Zone
Architektur, Umsetzungsstand & Beratung
Kickoff · 16.06.2026

## Slide 2
Agenda
Azure Landing Zone · Kickoff
• Was ist eine Azure Landing Zone & Ziele
• Zielarchitektur und Management-Group-Hierarchie
• Domänen: Governance, Identity, Management, Security, Connectivity, Landing Zones
• Infrastructure as Code & CI/CD
• Umsetzungsstand & Roadmap
• Entscheidungs- und Beratungspunkte (gemeinsam)
• Nächste Schritte / Smoke Run

## Slide 3
Was ist eine Azure Landing Zone?
Azure Landing Zone · Kickoff
• Standardisiertes, richtliniengesteuertes Fundament für Workloads in Azure
• Liefert von Tag 1: Governance, Netzwerk, Identität, Security, Monitoring
  – Skalierungseinheit ist die Subscription – Workloads in dedizierten Landing Zones
  – Leitplanken zentral per Azure Policy, nicht pro Ressource
• Vollständig als Code (Bicep / Azure Verified Modules), per Pipeline reproduzierbar
• Ergebnis: schneller, sicherer, konsistenter Onboarding-Prozess für neue Workloads

## Slide 4
Design-Prinzipien
Azure Landing Zone · Kickoff
• Richtliniengesteuerte Governance (Guardrails auf MG-Ebene)
• Einheitliche Steuerungsebene & zentrales Logging
• Sicherheit von Grund auf (Defender, Segmentierung, Private DNS)
• Automatisierung & Wiederholbarkeit (IaC, What-If, CI/CD)
• Modulare Erweiterbarkeit je Domäne

## Slide 5
Zielarchitektur – Management-Group-Hierarchie
Azure Landing Zone · Kickoff
Tenant Root └─ alz (Intermediate Root) ├─ alz-platform → connectivity · identity · management · security ├─ alz-landingzones → corp · online · local ├─ alz-sandbox (lockere Policies) └─ alz-decommissioned (gesperrt)
Primär: Germany West Central · Sekundär: North Europe

## Slide 6
Governance
Volles ALZ-Policy-Set (offizieller Accelerator)
Azure Landing Zone · Kickoff
• 12 Management Groups + volles ALZ-Set: 149 Policy-Definitionen · 42 Initiativen · 123 Assignments · 5 Custom-Rollen
• alz (Root): 17 Assignments – v. a. Defender-Onboarding, Activity-Log/Diagnose, Compute Security Baseline
• landingzones: 53 · platform: 40 · corp: 5 (Deny Public Endpoints/IP, Hybrid Networking, Private DNS)
• DeployIfNotExists/Modify legen Remediation-Identities automatisch an
• RBAC: 5 Custom-Rollen + Zuweisung an Entra-Gruppen je MG (Object-IDs durch Kunde)

## Slide 7
Identity
Plattform-Domäne (Roadmap)
Azure Landing Zone · Kickoff
• Management Group alz-platform-identity & Identity-Subscription vorgesehen
• Geplant: Entra-ID-Diagnose → Log Analytics, rollenbasierte Zugriffe
• Optional: hybride Anbindung / Domänendienste je nach Anforderung
  – Ausprägung wird im Kickoff abgestimmt

## Slide 8
Management & Monitoring
Zentrale Protokollierung (avm/ptn/alz/ama)
Azure Landing Zone · Kickoff
• AMA-Pattern (Azure Monitor Agent) statt eigener DCR-Logik
• Log Analytics Workspace (365 Tage, PerGB2018)
• 3 Data Collection Rules: VM Insights · Change Tracking · Defender-for-SQL
• User-Assigned Managed Identity · ChangeTracking-Solution
• Automation Account & Microsoft Sentinel per Schalter zuschaltbar

## Slide 9
Security
Defender for Cloud – automatisch via Policy
Azure Landing Zone · Kickoff
• Kein eigenes Security-Template mehr – Onboarding über Deploy-MDFC-* Assignments auf alz
• Deploy-MDFC-Config · Deploy-MDEndpoints · Deploy-MDFC-OssDb · Deploy-MDFC-SqlAtp
• Activity-Log/Diagnose je Subscription → Log Analytics · Compute Security Baseline (Enforce-ACSB)
• Defender-Pläne auf Standard-Tier (kostenpflichtig, pro Ressource) · Sentinel vorbereitet

## Slide 10
Connectivity
Hub-and-Spoke · Microsoft-Default = alles an
Azure Landing Zone · Kickoff
• 2 Hub-VNets: 10.0.0.0/22 (GWC) & 10.1.0.0/22 (NE), bidirektional gepeert
• Default aktiviert ALLE Dienste in BEIDEN Regionen: 2x Firewall · 2x Bastion · 2x VPN GW · 2x ER GW
• DDoS Network Protection (Hub 1) · 2x DNS Private Resolver · Private DNS Zones
• Summe Default ≈ €5.800/Monat (DDoS ~€2.500 davon)
• Kostenarm: network_type=none (nur MGs+Policies+Logging) oder deploy*-Schalter aus

## Slide 11
Landing Zones & Subscription-Platzierung
Azure Landing Zone · Kickoff
• Spoke-VNet je Workload: Route Table → Firewall, Hub-Peering, Private-DNS-Links
• Segmente: corp (intern) · online (internetseitig) · local (souverän)
• Platzierung über die Accelerator-MG-Struktur & Bootstrap (kein eigenes Vending-Template)
• Bestehende Subscriptions einhängen → erben Policies/RBAC · Single-Subscription möglich

## Slide 12
Infrastructure as Code & CI/CD
Offizieller Accelerator (Deploy-Accelerator)
Azure Landing Zone · Kickoff
• Bicep + 22 Azure Verified Modules (Microsoft-Registry)
• Bootstrap (Phase 0): erstellt GitHub-Repo, passwortloses OIDC & Pipelines
• Deploy-Accelerator liest config/inputs-github.yaml + platform-landing-zone.yaml
• 18 geordnete Deploy-Stufen (Governance → Logging → Networking) über generierte Pipelines
• What-If vorab, Apply über Approval-Gate · Runbook: docs/ACCELERATOR-BOOTSTRAP.md

## Slide 13
Umsetzungsstand
Basiert auf offiziellem Microsoft-Accelerator
Azure Landing Zone · Kickoff
Domäne | Status
Management Groups (12) + volles ALZ-Policy-Set | Umgesetzt
RBAC (5 Custom-Rollen + Zuweisungen) | Umgesetzt
Logging via avm/ptn/alz/ama (LAW, 3 DCRs, MI) | Umgesetzt
Defender for Cloud (via Deploy-MDFC-* Policies) | Umgesetzt
Hub-Networking (FW, Bastion, GW, DDoS, DNS) | Umgesetzt (Default an)
Bootstrap + generierte Pipelines + OIDC | Umgesetzt
Identity-Ressourcen / Sentinel-Connectors | Roadmap
Virtual WAN (Alternative) | Vorbereitet / optional

## Slide 14
Roadmap / nächste Schritte
Azure Landing Zone · Kickoff
• Bootstrap im Kunden-Tenant ausführen (Deploy-Accelerator), dann What-If → Apply
• Netzwerk-Scope festlegen: voller Default (~€5.800/Mon.) vs. kostenarm (network_type=none / Schalter aus)
• Guardrail-Initiativen mit DoNotEnforce nach Compliance scharfschalten
• Identity-Domäne ausgestalten (Entra-Diagnose, hybride Anbindung)
• Sentinel-Onboarding (Data Connectors, Analyseregeln)
• On-Prem-Konnektivität abstimmen (VPN / ExpressRoute)

## Slide 15
Entscheidungs- & Beratungspunkte
Gemeinsam im Kickoff
Azure Landing Zone · Kickoff
• Netzwerk-Scope & Kosten (Default ~€5.800 vs. kostenarm)
• Netzwerk-Topologie (Hub-Spoke vs. vWAN)
• IP-Adresskonzept / On-Prem-Overlap
• Regionen & Datenresidenz
• On-Prem-Anbindung: VPN vs. ExpressRoute
• DDoS Protection (Default an, Kostenfaktor)
• RBAC-Modell & Entra-Gruppen (PIM)
• Guardrail-Enforcement (DoNotEnforce scharfschalten)
• Defender-Tier (Standard vs. Free)
• Sentinel-Onboarding
• Single- vs. Multi-Subscription
• Log-Aufbewahrung & Kosten

## Slide 16
Vielen Dank – Fragen & Diskussion
Nächster Schritt: Bootstrap im Kunden-Tenant (Deploy-Accelerator), dann What-If → Apply